Утверждено

решением Думы

городского округа

от 19.11.2025 года № 45/19

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СВОБОДНЫЙ

ул. Майского, 67, ЗАТО Свободный, Свердловская область, 624790, тел./факс: (34345) 5-89-46

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка и анализа эффективности средств бюджета, выделенных в 2024 году на обустройство территории, прилегающей к зоне отдыха по ул. Карбышева, пгт. Свободный Свердловской области».

(наименование контрольного мероприятия)

- Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 1.5. Плана работы Контрольного органа на 2025 год, утвержденный распоряжением председателя Контрольного органа ГО ЗАТО Свободный от 19.12.2024 № 50 (в ред. от 21.03.2025 № 10)

(пункт плана работы контрольного органа)

2. Предмет контрольного мероприятия: средства местного бюджета городского округа ЗАТО Свободный, выделенные Думой городского округа на обустройство территории, прилегающей к зоне отдыха по ул. Карбышева, пгт. Свободный Свердловской области» в 2024 году.

(из программы проведения контрольного мероприятия)

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа»

4. Проверяемый период деятельности: 2024 год

5.Срок проведения контрольного мероприятия с «05» августа по «26» сентября 2025г.

6. Цели контрольного мероприятия:

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный в сфере благоустройства территории.

2. Проверка законности и эффективности использования денежных средств, выделенных в 2024 году на обустройство территории, прилегающей к зоне отдыха по ул. Карбышева. Аудит закупок.

3. Учет имущества в составе основных средств по результатам муниципальных контрактов и договоров на территории, прилегающей к зоне отдыха.                                    (из программы контрольного мероприятия)

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия.

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа» (далее по тексту МКУ «СМЗ») создано постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный (далее - администрация) от 22 июня 2017 года № 416 в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, предотвращения коррупции в сфере таких закупок, обеспечения деятельности по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности городского округа ЗАТО Свободный.

ИНН 6623123114 КПП 662301001 официальный сайт http://мку-смз-затосвободный.рф/.

Организационно - правовая форма: некоммерческая организация, не имеющая членства и не ставящая предметом, целью и задачами своей основной деятельности извлечение прибыли, созданная в форме муниципального учреждения. Тип учреждения – казённое.

Место нахождения и почтовый адрес: 624790, Свердловская область, поселок Свободный, улица Карбышева, д.7, офис 17.

В целях решения вопросов, связанных с устойчивым развитием территорий, мест массового отдыха населения, создания условий для организации досуга жителей городского округа, обеспечения безопасности и благонадежных условий жизнедеятельности, в интересах населения и создания условий для комфортного проживания жителей городского округа ЗАТО Свободный Постановлением администрации от 15.02.2019 № 69 муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа» было наделено полномочиями в сфере организации дорожной деятельности и благоустройства территории городского округа ЗАТО Свободный.

Организация благоустройства включает содержание, уход, ремонт общественных территорий, мест массового отдыха населения, детских и спортивных площадок, тротуаров и внутриквартальных дорог, автомобильных дорог местного значения, площадок автопарковок (автостоянок), парков, скверов, иных зеленых зон, площадей и других территорий, а также прочие работы, а именно: содержание водных устройств (фонтанов), уход за деревьями и цветниками, уборка мусора, ремонт металлических конструкции (МАФ), ремонт контейнерных  площадок для мусора, заготовка  почвы и песка, благоустройство родников, стационарных и нестационарных элементов (объектов) общественных и других территорий.

Дорожная деятельность предполагает содержание и ремонт дорог местного значения.

В проверяемый период должностными лицами являлись: директор МКУ «СМЗ» Кудряшов Вячеслав Валерьевич с 18.04.2022 по 04.08.2025 и бухгалтеры: Казанцева Любовь Викторовна (совместительство) с 19.09.2022 по 30.01.2025, Нагорная Анна Андреевна с 03.02.2025 по 14.03.2025, Руденко Ангелина Николаевна (совместительство) с 24.03.2025 по 31.07.2025.

Согласно постановлению администрации городского округа от 24.04.2025 № 242 (в редакции от 31.07.2025 № 440) с 05.08.2025 года в Муниципальном казенном учреждении «Служба муниципального заказа» произошла реорганизация в форме присоединения, казенное учреждение присоединилось к Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба».

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

8.1. Благоустройство территории городского округа - комплекс предусмотренных правилами благоустройства мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение                            комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

8.2. В соответствии с пунктом 20 статьи 16 главы 3 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения относится создание условий для массового отдыха жителей муниципального, городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

8.3.В соответствии с пунктом 25 статьи 16 главы 3 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения относится утверждение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории муниципального, городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа. Одной из целей муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха городского округа, чем является объект «Зона отдыха по улице Карбышева».

8.4. Пунктом 21 статьи 6 Устава городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области закреплены вопросы местного значения по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения.

8.5. В соответствии с вопросами местного значения в части создания условий для массового отдыха жителей городского округа утверждены:

- Правила благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Свободный, утвержденные решением Думы городского округа от 26.05.2006г. №45/12 (в ред. от 26.09.2014 года № 39/21);

- Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства» на 2023-2030 годы, утвержденная Постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 30.08.2022г. № 482 (далее – Муниципальная программа), с последними изменениями от 28.12.2024 № 703, подпрограмма «Формирование современной городской среды». Ответственным исполнителем Программы является администрация (отдел городского хозяйства), соисполнителем – Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа».

8.6. Средства бюджета городского округа, выделенные в 2024 году на обустройство территории, прилегающей к зоне отдыха по ул. Карбышева, пгт. Свободный Свердловской области составили 31 597 302,71 руб.

| N п/п | Номер и дата заключения контракта или договора | Предмет контракта или договора | Цена контракта руб. | Фактически исполнено и оплачено руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный контракт №20/24 от 20.05.2024 * | Обустройство территории, прилегающей к зоне отдыха по ул. Карбышева (место выполнения работ на участках: территория у скамьи «Невесомость», детская площадка у д.42, территория за детской площадкой у д.42, малые архитектурные формы) | 27 999 828 | 27 999 828 п/п №413 от 11.12.2024г. |
| 2. | Муниципальный контракт №22/24 от 14.06.2024 * | Поставка скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония» с исполнительной документацией | 800 000 | 800 000 п/п №307 от 04.10.2024г |
| 3. | Муниципальный контракт №23/24 от 07.08.2024 | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по обустройству территории, прилегающей к зоне отдыха по ул.Карбышева | 200 000 | 200 000 п/п №445 от 23.12.2024г |
| 4. | Муниципальный контракт №24/24 от 12.08.2024 | Поставка малых архитектурных форм (скамейки, перголы, урны) | 390 039 | 390 039 п/п №317 от 11.10.2024г |
| 5. | Договор №10/24 от 19.09.2024 | Поставка и установка объекта «Кованый мостик» | 192 000 | 192 000 п/п №335 от 28.10.2024г |
| 6. | Договор №11/24 от 23.09.2024 | Планировка территории, прилегающей к дорожкам из мраморного щебня, расположенных на территории, прилегающей к зоне отдыха по ул.Карбышева(«Сквер городских фонарей» | 595 600 | 595 600 п/п №318 от 11.10.2024г |
| 7. | Договор №17/24 от 23.09.2024 | Выполнение работ по устройству постамента под скульптуру «Муромские святые Петр и Феврония» | 597 769,28 | 597 769,28 п/п №414 от 11.12.2024г |
| 8. | Договор №13/24 от 14.11.2024 | Работы по установке ограждения из пластикового штакетника, планировке территории и завоза грунта на территории у скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония» | 461 566,43 | 461 566,43 п/п №378 от 22.11.2024г |
| 9. | Договор №15/24 от 14.11.2024 | Приобретение и высадка Голубых елей эксплуатационного возраста у скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония» | 360 500 | 360 500 п/п №377 от 20.11.2024г |
|  | Итого |  | 31597302,71 | 31597302,71 |

8.7. Муниципальный контракт №20/24 от 20.05.2024 «Обустройство территории, прилегающей к зоне отдыха по ул. Карбышева, пгт. Свободный Свердловской области»:

26 апреля 2024 года в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение № 0862600013624000095 о проведении открытого конкурса в электронной форме (далее - электронный конкурс) на обустройство территории прилегающей к зоне отдыха по улице Карбышева, пгт. Свободный. Начальная максимальная цена 28 134 180,0 в том числе НДС 20% - 4 689 030,0 руб. Обоснование начальной (максимальной) цены произведено в соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о контрактной системе и осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Согласно протоколу подведения электронного конкурса от 08.05.2024 (№ извещения 0862600013624000095) по результатам рассмотрения заключен Муниципальный контракт № 20/24 от 20.05.2024 с индивидуальным предпринимателем Сахновым Алексеем Игоревичем (ОГРНИП 319665800233575) на сумму 27 999 828 рублей 00 копеек, НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п.2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ) не облагается.

8.8. 22.11.2024 года между МКУ «СМЗ» и ИП Сахновым А.И. заключается дополнительное соглашение б/н к Контракту № 20/24 в связи с изменениями условий Контракта № 21 в части уменьшения и увеличения объемов и видов работ, что не повлекло изменение цены Контракта № 20/24 (27 999 828,00 руб.):

уменьшение объема работ в связи с прекращением обязательств и исключением этих работ, с заменой на другие виды работ, согласно локальным сметным расчетам № ЛС-09-01-01.1 искл. (устройство песчаного покрытия, газона искусственного, газона партерного, покрытия из мраморного щебня, геопластборд, в части уменьшения объемов), № ЛСР-02-01-10.1 искл. (утилизация ТБО), в целом уменьшение суммы 387 700,0 руб.

Дополнительные объемы работ по локальному сметному расчету № ЛС-02-01-01.2-доп включают работы по благоустройству, замена покрытия на сумму 251 860,0 руб. (подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную, посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, семена газонной травы, травосмесь «Универсальная», декоративное ограждение (высота 0,65-0,8 м; длина 2,0 м) в т.ч. монтаж), по локальному сметному расчету № ЛС-04-01-01.1-доп (фундаменты под опоры освещения, опоры освещения) 135 840,0 руб., в общей сумме дополнительные работы на сумму 387 700,0 руб.

8.9. По муниципальному контракту № 22/24 от 14.06.2024г. «Поставка скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония»:

03 июня 2024 года в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 0862600013624000131 (далее – запрос котировок) на Поставку скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония». Начальная цена 1 850 000,0 руб.

По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем запроса котировок признается участник закупки с идентификационным номером заявки – 235, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, с предложением о цене контракта /суммы цен единиц товара, работы, услуги 800 000,00 руб. (восемьсот тысяч рублей ноль копеек).

8.10. По муниципальным контрактам №20/24 от 20.05.2024г., №22/24 от 14.06.2024г. были нарушены сроки окончания работ. Заказчиком МКУ «СМЗ» по 2 контрактам были представлены расчеты неустойки (пени) и направлены в адрес Подрядчиков требования (претензии) об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактами. Так как сумма неустойки меньше 5% от цены контракта, то Заказчиком МКУ «СМЗ» в адрес Подрядчиков были направлены уведомления о списании начисленных и неуплаченных суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом".

8.11. При проверке коммерческих предложений по договору № 15/24 от 14 ноября 2024г. «Приобретение и высадка голубых елей эксплуатационного возраста у скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония» было выявлено завышение стоимости приобретения голубых елей высотой не менее 2,0м и не более 2,5м.

При обосновании начальной (максимальной) цены договора использовалось коммерческое предложение поставщика ООО «Аврора», который не осуществляет деятельность по выращиванию саженцев (основной вид деятельности ООО «Аврора»: торговля розничной мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах, дополнительные виды деятельности ООО «Аврора» также не включают выращивание и продажу саженцев). Тем самым установлено наличие формального участия потенциальных поставщиков с целью создания видимости конкуренции. Специалистам по закупкам не следует использовать при определении начальной (максимальной) цены договора/контракта коммерческие предложения от аффилированных лиц.

При визуальном осмотре было выявлено наличие 2 (двух) голубых елей вместо оплаченных 7 (семи). Остальные 5 (пять) елей зеленые, стоимость которых в 4-5 раз дешевле голубых.

Казенным учреждением 24.06.2025г. (исх. 242) в адрес ООО «Канон-Т» было направлено письмо-претензия о необходимости обеспечить явку представителя поставщика для составления акта о несоответствии поставленного товара условиям договора. 03 июля 2025 года был составлен акт об обнаруженных недостатках (дефектах) товара в период гарантийных обязательств по договору №15/24 от 14.11.2024г. ООО «Канон-Т» 01 сентября 2025года (исх.№53) в адрес МКУ «СМЗ» было направлено гарантийное письмо по устранению выявленных дефектов в срок до 31 октября 2025 года.

На момент окончания проверки все недостатки по договору № 15/24 от 14.11.2024 были устранены.

8.12. По результатам выборочной проверки установлено:

на основании статьи 45 Приказа Минфина России № 157 от 01.12.2010г. после приемки выполненных работ по обустройству территории, прилегающей к зоне отдыха по ул. Карбышева, пгт.Свободный Свердловской области данный объект был поставлен на бухгалтерский учет на счет 101.38 «Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения» (инвентарный номер 101.38.100892 МКУ «СМЗ», инвентарный номер 101.38.00026 МКУ «Административно-хозяйственная служба») на сумму

- 27 999 828 руб. (МК №20/24 от 20.05.2024г.):

- 597 769,28 руб. (Договор №17/24 от 23.09.2024 выполнение работ по устройству постамента под скульптуру «Муромские святые Петр и Феврония»);

- 1 622 066,43 руб.:

- поставка скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония» с исполнительной документацией - 800 000,0 руб. МК №22/24 от 14.06.2024г.;

- Договор № 13/24 от 14.11.2024 - 461 566,43 руб. - работы по установке ограждения из пластикового штакетника, планировке территории и завоза грунта на территории у скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония»;

- Договор № 15/24 от 14.11.2024г. приобретение и высадка голубых елей эксплуатационного возраста у скульптуры «Муромские святые Петр и Феврония» - 360 500,0 руб.

По муниципальному контракту №24/24 от 12.08.2024г. отдельными инвентарными объектами на счет 101.38 были оприходованы:

- Скамейка парабола со спинкой 3 шт. на сумму 106 434 руб.;

- Пергола Волна 3 шт. на сумму 240 900 руб.:

- Урны 3 ш. на сумму 42 705 руб.

Всего на сумму 390 039,0 руб.

По договору №10/24 от 19.09.2024г. отдельным инвентарным объектом на счет 101.38 был оприходован кованый мостик на сумму 192 000 руб.

При визуальном осмотре имущества на территории, прилегающей к зоне отдыха по ул. Карбышева нарушений не выявлено

(даются заключения по каждой цели контрольного мероприятия, основанные на материалах актов и рабочей документации, указываются вскрытые факты нарушения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования и недостатки в деятельности проверяемых объектов).

9. Возражения или замечания руководителя, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

Возражений нет.

(указываются наличие или отсутствие возражений, или замечаний, при их наличии дается ссылка на заключение руководителя контрольного мероприятия, прилагаемое к отчету, а также приводятся факты принятых или разработанных объектами контрольного мероприятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений)

10. Предложения (рекомендации) (формулируются или по каждой цели, или после изложения результатов по всем целям):

При подписании муниципальных контрактов (договоров) соблюдать условия заключенных контрактов на предмет их соответствия нормам ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). Любой контракт должен содержать соглашение сторон по всем существенным условиям. К их числу относятся условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Согласно п.п. 1.2. п. 1 ст. 95 увеличивать предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшать предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги.

Соблюдать и выполнять работы, услуги в объеме и в сроки, установленные муниципальными контрактами (договорами) и графиками производства работ.

При проведении строительного контроля необходимо руководствоваться ст. 53 ГрК РФ, Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»). Кроме того, рекомендуем учитывать СП 48.13330.2019 (утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) и Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов (утв. Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17.11.1993).

Строительный контроль - это проверка выполняемых работ на соответствие проектной документации, результатам инженерных изысканий, обязательным требованиям и ограничениям. Его проводят при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (ч. 1 ст. 53 ГрК РФ).

Следует отличать строительный контроль, который является обязательным, от права заказчика по договору строительного подряда контролировать работы (п. 1 ст. 748 ГК РФ).

Учетную политику МКУ «Административно-хозяйственная служба» разработать с учетом устранения замечаний, указанных в акте и спецификой финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Рекомендуем закрепить порядок принятия к учету саженцев, деревьев (плодовых деревьев) в учетной политике (пп. «а» п. 9 СГС «Учетная политика»), в соответствии с пунктом 9 Приказа Минфина России от 30.12.2017г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» основные положения Учетной политики и копии документов Учетной политики публиковать на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Выполнять работы (услуги) по благоустройству с предоставлением (ведением) производственно-технической документации, журналов производства работ, сертификатов материалов, применяемых при оказании услуг, перечнем субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ, планом благоустраиваемой территории ГО ЗАТО Свободный в строгом соответствии с руководящими нормативными документами.

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» предлагаем создать муниципальную общественную комиссию. Осуществлять общественный муниципальный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории с привлечением любых заинтересованных физических и юридических лиц, в том числе с использованием технических средств фото- и видеофиксации.

При обосновании начальной (максимальной) цены контрактов (договоров) и не допущении завышения цен требования к коммерческим (технико-коммерческим) предложениям от поставщиков должны включать данные:

- Полное официальное наименование.

- Контакты, сайт при наличии.

- ИНН/КПП.

- Данные о составителе предложения (как минимум – ФИО и телефон).

- Дата составления предложения и срок его действия (время актуальности цены).

- Единицы измерения (погонные метры, тонны и т.д.).

- Валюта, в которой указана цена, с уточнением ее курса.

- Пометки об учете при расчете НДС, доставки, шефмонтажа, шефналадки, складских и заготовительных расходов.

- Адрес склада или места доставки.

- При использовании скриншотов с сайтов или других данных из открытых источников необходимо получить подтверждающую подпись заказчика.

Рекомендуем использовать нормативные правовые документы: Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (ред. от 23.01.2025) «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1452 (ред. от 21.08.2025) «О мониторинге цен строительных ресурсов», Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 № 604 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Необходимо провести работу с Учредителем (администрацией городского округа) по разработке комплексных схем организации дорожного движения и благоустройства на территории городского округа, плана благоустраиваемой территории ГО ЗАТО Свободный, которые разработаны на основе документов территориального планирования, муниципальных программ, правил благоустройства, а также внесению в них изменений в соответствии с действующим законодательством.

11. Не допускать в дальнейшем нарушения, которые отражены в акте контрольного мероприятия. Учреждению выдано представление от 16.10.2025 № 67 о выполнении которого и принятых мерах необходимо предоставить информацию до 21 ноября 2025 года.

(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и другие предложения в адрес организаций и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в компетенции которых находится реализация указанных предложений, а также предложения по направлению представлений, предписаний, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

| Председатель Контрольного органа ГО ЗАТО Свободный | Т. М. Газиева |
| --- | --- |